福建省设施农业温室大棚验收报告

泉港区农业农村和水务局于2023年12月11日—2024年1月5日会同有关乡镇组成验收组，对福建中田农业综合开发有限公司、泉港区绿兴蔬菜种植场、泉州市弘毅农业综合开发有限公司、泉州市泉港区涂岭镇三农蔬菜种植场和泉州沃田农业综合开发有限公司等5家单位新建（灾后重建）设施农业温室大棚进行验收，验收组通过对照现场示意图，实地查看，查看材质证明、业主证照等资料，委托硕威工程科技股份有限公司泉州分公司对验收项目进行逐棚面积测量，经对照省定大棚补贴建设标准，并经仔细翔实汇总、认真讨论，形成如下验收意见：

一、项目概况：

福建中田农业综合开发有限公司申报2023年度在泉港区涂岭镇溪西村（经度：118°48′56.097639″维度：025°06′42.198511″）范围内“杜苏芮”台风灾后重建温室大棚三301.32亩，补贴标准为每亩0.6万元。泉州市泉港区涂岭镇三农蔬菜种植场申报2023年度在泉港区涂岭镇下炉村（经度：118°51′49.874838″维度：025°11′19.956849″）范围内“杜苏芮”台风灾后重建温室大棚三15.07亩，补贴标准为每亩0.6万元。泉港区绿兴蔬菜种植场申报2023年度在泉港区前黄镇坑内村（经度：118°53′33.131676″维度：025°09′34.368466″）范围内新建温室大棚三61.945亩，补贴标准为每亩0.3万元。泉州市弘毅农业综合开发有限公司申报2023年度在泉港区涂岭镇邱后村（经度：118°48′56.080097″维度：025°07′06.658095″）范围内新建温室大棚三175.667亩，补贴标准为每亩0.3万元。泉州沃田农业综合开发有限公司申报2023年度在泉港区前黄镇驿坂村（经度：118°48′01.767913″维度：025°07′14.274432″）范围内新建温室大棚三29.375亩，补贴标准为每亩0.3万元。

二、验收情况：

验收组严格按省定验收办法，采用皮尺等丈量大棚面积和游标卡尺测验材料规格，并逐棚认真查验配套设施设备，验收结果：以上5家单位实建面积577.82亩（详见附件），验收组认为该大棚基本符合项目补贴标准，拟补贴金额 万元。

三、附件清单：

- 1. 福建中田农业综合开发有限公司设施农业温室大棚验收表（2023）；

- 2. 泉港区绿兴蔬菜种植场设施农业温室大棚验收表（2023）；

- 3. 泉州市弘毅农业综合开发有限公司设施农业温室大棚验收表（2023）；

- 4. 泉州市泉港区涂岭镇三农蔬菜种植场设施农业温室大棚验收表（2023）；

- 5. 泉州沃田农业综合开发有限公司设施农业温室大棚验收表（2023）。

附件

福建省设施农业温室大棚验收表(2023)

| 实施 主体 | 福建中田农业综合开发有限公司 |  |  |  | 建设 地点 | 泉港区涂岭镇溪西村 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温室大 棚类型 | 温室大棚三 |  |  |  | 申请 面积 | 301.32亩 |  |  |
| 建设内容 | 顶高 （m） |  | ≥2.5 |  |  | 柱距 （m） | ≤1.2 |  |
|  | 拱管 （mm） |  | 25×1.2 | 顶纵拉杆（mm） | 25×1.2 | 斜拉撑 （mm） | 25×1.2 |  |
|  | 主要配套设施配备 |  | 节水灌溉设施（有、无√） |  |  |  |  |  |
| 实测面积 （亩） | 301.18 |  |  | 补贴标准 (万元/亩) | 0.6 | 补贴资金 （万元） | 180.708 |  |
| 验收组意见：验收组认为该大棚材料规格质量与建设标准基本符合温室大棚三建设标准。建议以温室大棚三补贴标准给予补贴。 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 县级农业农村部门意见 （局领导签字、单位盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收组及其他参加人员名单 ： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 单 位 |  |  | 职务、职称 |  |  | 签字 |
| 庄延平 |  | 泉港区农业农村和水务局 |  |  | 党组成员，副局长，二级主任科员 |  |  |  |
| 陈煌杰 |  | 泉港区农业农村和水务局 |  |  | 农业农村股负责人 |  |  |  |
| 郑伟明 |  | 泉港区农业农村和水务局 |  |  | 农业农村股干部 |  |  |  |
| 郑志钦 |  | 泉港区农业农村和水务局 |  |  | 农业农村股干部 |  |  |  |
| 陈添兰 |  | 涂岭镇社会事务办公室 |  |  | 工作人员 |  |  |  |
| 张小海 |  | 硕威工程科技股份有限公司 泉州分公司 |  |  | 技术负责人 |  |  |  |
| 张庆东 |  | 福建中田农业综合开发有限公司 |  |  | 负责人 |  |  |  |

福建省设施农业温室大棚验收表(2023)

| 实施 主体 | 泉港区绿兴蔬菜种植场 |  |  |  | 建设 地点 | 泉港区前黄镇坑内村 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温室大 棚类型 | 温室大棚三 |  |  |  | 申请 面积 | 61.945亩 |  |  |
| 建设内容 | 顶高 （m） |  | ≥2.5 |  |  | 柱距 （m） | ≤1.2 |  |
|  | 拱管 （mm） |  | 25×1.2 | 顶纵拉杆（mm） | 25×1.2 | 斜拉撑 （mm） | 25×1.2 |  |
|  | 主要配套设施配备 |  | 节水灌溉设施（有、无√） |  |  |  |  |  |
| 实测面积 （亩） | 61.78 |  |  | 补贴标准 (万元/亩) | 0.3 | 补贴资金 （万元） | 18.534 |  |
| 验收组意见：验收组认为该大棚材料规格质量与建设标准基本符合温室大棚三建设标准。建议以温室大棚三补贴标准给予补贴。 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 县级农业农村部门意见 （局领导签字、单位盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收组及其他参加人员名单 ： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 单 位 |  |  | 职务、职称 |  |  | 签字 |
| 庄延平 |  | 泉港区农业农村和水务局 |  |  | 党组成员，副局长，二级主任科员 |  |  |  |
| 陈煌杰 |  | 泉港区农业农村和水务局 |  |  | 农业农村股负责人 |  |  |  |
| 郑伟明 |  | 泉港区农业农村和水务局 |  |  | 农业农村股干部 |  |  |  |
| 郑志钦 |  | 泉港区农业农村和水务局 |  |  | 农业农村股干部 |  |  |  |
| 庄婷 |  | 前黄镇社会事务办公室 |  |  | 工作人员 |  |  |  |
| 张小海 |  | 硕威工程科技股份有限公司 泉州分公司 |  |  | 技术负责人 |  |  |  |
| 蔡天祝 |  | 泉港区绿兴蔬菜种植场 |  |  | 负责人 |  |  |  |

福建省设施农业温室大棚验收表(2023)

| 实施 主体 | 泉州市弘毅农业综合开发有限公司 |  |  |  | 建设 地点 | 泉港区涂岭镇邱后村 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温室大 棚类型 | 温室大棚三 |  |  |  | 申请 面积 | 175.667亩 |  |  |
| 建设内容 | 顶高 （m） |  | ≥2.5 |  |  | 柱距 （m） | ≤1.2 |  |
|  | 拱管 （mm） |  | 25×1.2 | 顶纵拉杆（mm） | 25×1.2 | 斜拉撑 （mm） | 25×1.2 |  |
|  | 主要配套设施配备 |  | 节水灌溉设施（有、无√） |  |  |  |  |  |
| 实测面积 （亩） | 173.89 |  |  | 补贴标准 (万元/亩) | 0.3 | 补贴资金 （万元） | 52.167 |  |
| 验收组意见：验收组认为该大棚材料规格质量与建设标准基本符合温室大棚三建设标准。建议以温室大棚三补贴标准给予补贴。 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 县级农业农村部门意见 （局领导签字、单位盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收组及其他参加人员名单 ： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 单 位 |  |  | 职务、职称 |  |  | 签字 |
| 庄延平 |  | 泉港区农业农村和水务局 |  |  | 党组成员，副局长，二级主任科员 |  |  |  |
| 陈煌杰 |  | 泉港区农业农村和水务局 |  |  | 农业农村股负责人 |  |  |  |
| 郑伟明 |  | 泉港区农业农村和水务局 |  |  | 农业农村股干部 |  |  |  |
| 郑志钦 |  | 泉港区农业农村和水务局 |  |  | 农业农村股干部 |  |  |  |
| 陈添兰 |  | 涂岭镇社会事务办公室 |  |  | 工作人员 |  |  |  |
| 张小海 |  | 硕威工程科技股份有限公司 泉州分公司 |  |  | 技术负责人 |  |  |  |
| 柯春满 |  | 泉州市弘毅农业综合开发有限公司 |  |  | 负责人 |  |  |  |

福建省设施农业温室大棚验收表(2023)

| 实施 主体 | 泉州沃田农业综合开发有限公司 |  |  |  | 建设 地点 | 泉港区涂岭镇驿坂村 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温室大 棚类型 | 温室大棚三 |  |  |  | 申请 面积 | 29.375亩 |  |  |
| 建设内容 | 顶高 （m） |  | ≥2.5 |  |  | 柱距 （m） | ≤1.2 |  |
|  | 拱管 （mm） |  | 25×1.2 | 顶纵拉杆（mm） | 25×1.2 | 斜拉撑 （mm） | 25×1.2 |  |
|  | 主要配套设施配备 |  | 节水灌溉设施（有、无√） |  |  |  |  |  |
| 实测面积 （亩） | 29.15 |  |  | 补贴标准 (万元/亩) | 0.3 | 补贴资金 （万元） | 8.745 |  |
| 验收组意见：验收组认为该大棚材料规格质量与建设标准基本符合温室大棚三建设标准。建议以温室大棚三补贴标准给予补贴。 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 县级农业农村部门意见 （局领导签字、单位盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收组及其他参加人员名单 ： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 单 位 |  |  | 职务、职称 |  |  | 签字 |
| 庄延平 |  | 泉港区农业农村和水务局 |  |  | 党组成员，副局长，二级主任科员 |  |  |  |
| 陈煌杰 |  | 泉港区农业农村和水务局 |  |  | 农业农村股负责人 |  |  |  |
| 郑伟明 |  | 泉港区农业农村和水务局 |  |  | 农业农村股干部 |  |  |  |
| 郑志钦 |  | 泉港区农业农村和水务局 |  |  | 农业农村股干部 |  |  |  |
| 陈添兰 |  | 涂岭镇社会事务办公室 |  |  | 工作人员 |  |  |  |
| 张小海 |  | 硕威工程科技股份有限公司 泉州分公司 |  |  | 技术负责人 |  |  |  |
| 张东东 |  | 泉州沃田农业综合开发有限公司 |  |  | 负责人 |  |  |  |

福建省设施农业温室大棚验收表(2023)

| 实施 主体 | 泉州市泉港区涂岭镇三农蔬菜种植场 |  |  |  | 建设 地点 | 泉港区涂岭镇下炉村 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温室大 棚类型 | 温室大棚三 |  |  |  | 申请 面积 | 15.07亩 |  |  |
| 建设内容 | 顶高 （m） |  | ≥2.5 |  |  | 柱距 （m） | ≤1.2 |  |
|  | 拱管 （mm） |  | 25×1.2 | 顶纵拉杆（mm） | 25×1.2 | 斜拉撑 （mm） | 25×1.2 |  |
|  | 主要配套设施配备 |  | 节水灌溉设施（有、无√） |  |  |  |  |  |
| 实测面积 （亩） | 11.82 |  |  | 补贴标准 (万元/亩) | 0.6 | 补贴资金 （万元） | 7.092 |  |
| 验收组意见：验收组认为该大棚材料规格质量与建设标准基本符合温室大棚三建设标准。建议以温室大棚三补贴标准给予补贴。 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 县级农业农村部门意见 （局领导签字、单位盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收组及其他参加人员名单 ： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 单 位 |  |  | 职务、职称 |  |  | 签字 |
| 庄延平 |  | 泉港区农业农村和水务局 |  |  | 党组成员，副局长，二级主任科员 |  |  |  |
| 陈煌杰 |  | 泉港区农业农村和水务局 |  |  | 农业农村股负责人 |  |  |  |
| 郑伟明 |  | 泉港区农业农村和水务局 |  |  | 农业农村股干部 |  |  |  |
| 郑志钦 |  | 泉港区农业农村和水务局 |  |  | 农业农村股干部 |  |  |  |
| 陈添兰 |  | 涂岭镇社会事务办公室 |  |  | 工作人员 |  |  |  |
| 张小海 |  | 硕威工程科技股份有限公司 泉州分公司 |  |  | 技术负责人 |  |  |  |
| 田学延 |  | 泉州市泉港区涂岭镇三农蔬菜种植场 |  |  | 负责人 |  |  |  |