泉港文综〔2020〕11号

关于印发《泉港区文体旅游行业房屋安全

“百日大整治”行动方案》的通知

局机关各股室、各下属单位，各镇（街道）综合文化站，文体旅游市场各经营单位，各文物保护单位：

现将《泉港区文体旅游行业房屋安全“百日大整治”行动方案》印发给你们，请结合实际，认真组织实施。

泉港区文化体育和旅游局

2020年3月20日

泉港区文体旅游行业房屋安全“百日大整治”

行动方案

为深刻汲取欣佳酒店“3·7”坍塌事故血的教训，举一反三，全力做好安全防范工作，坚决遏制重特大事故发生，根据《中共泉港区委办公室 泉港区人民政府办公室关于印发全区房屋安全“百日大整治”行动方案的通知》（泉港委办发明电〔2020〕14号）文件精神和区委、区政府部署要求，决定在全区文体旅游行业开展房屋安全“百日大整治”行动。特制定如下工作方案。

一、行动目标

自即日起至6月底，在全区文体旅游行业范围内开展房屋安全隐患大排查、大整治，通过全面摸底、排查、建档等，建立房屋建筑物合规、安全数据库。对不合规的重大安全隐患场所立查立改，立即停止使用，以“零容忍”的整治态度，确保人民群众生命财产安全。

二、排查范围及重点

（一）利用民房、旧建筑物（含厂房、公共建筑等）改造从事文创娱乐、网吧等经营服务的人员密集场所；

（二）体育场馆、游泳馆等；

（三）文物古建筑。

三、排查内容

1.“四无”（无审批手续、无资质设计、无资质施工、无竣工验收）建筑，特别是钢结构建筑。

2.擅自改变使用功能的建筑。

3.擅自改变结构和布局的建筑。

4.违法改扩建（加层夹层）的建筑。

5.擅自对地下空间进行开挖的建筑。

6.鉴定为D级危房的建筑。

7.存在消防安全隐患的建筑。

四、整治步骤

从即日起至6月底开展文体旅游行业房屋安全“百日大整治”行动，分为宣传发动、摸底排查、整治验收三个阶段。

- 宣传发动阶段（3月22日前）

局机关各股室、各下属单位，各镇（街道）综合文化站，文体旅游市场各经营单位，各文物保护单位要按照有关要求，明确具体任务、行动要求和职责分工，迅速铺开工作局面。

- 摸底排查阶段（4月10日前）

（1）逐一摸底调查。坚持属地管理、条块结合，采取业主自查、属地（业务股室）排查、指挥部抽查，镇（街道）综合文化站要横向排查到边，业务股室要纵向排查到底，摸底情况要逐级签字确认。（2）逐一梳理问题。全面摸清每宗建筑的业主、位置、性质、年限、面积和安全隐患，要“一栋一册”实行清单式管理，并认真分析研究，区分不同类型，因地制宜制定处置措施和时间安排。

- 整治验收阶段（6月20日前）

（1）建立清单。结合摸底调查情况，对房屋安全情况提出处置意见，形成关停、腾空、拆除、整改、整理五张清单。（2）制定规程。针对七项排查内容，逐项制定处置规程。（3）滚动推进。按照“五张清单”“七项规程”，实施推进“五个一批”，确保逐一执法到位、处置到位。（4）组织验收。成立验收工作组，建立验收流程，包括验收主体、验收流程、验收方式等，组织开展验收。

六、责任分工

1.文体旅游行业房屋安全“百日大整治”指挥部。承担行动协调责任。负责组织部署、督促落实全区文体旅游行业房屋安全“百日大整治”行动。

2.各镇（街道）综合文化站。承担行动的属地责任。负有组织实施、推动落实的直接责任。

3.房屋业主及承租房屋从事文体旅游行业生产经营的单位或个人、各文保单位。承担行动的主体责任。负有自查自纠和配合整改的责任。

七、工作要求

（一）提高政治站位。各股室（单位）、各镇（街道）综合文化站要认真吸取鲤城区欣佳酒店“3·7”楼体坍塌事故教训，始终把“发展绝不能以牺牲人的生命为代价”作为一条不可逾越的红线，以高度的责任感、使命感落实整治责任，敢于动真碰硬，切实防范化解重大安全风险。

（二）精心组织部署。各股室（单位）、各镇（街道）综合文化站要认真研究，制定具体整治方案，做到“一隐患一方案”。各股室（单位）、各镇（街道）综合文化站负责人要做好人员安排和分工，明确任务、强化措施，抓好每个环节工作落实，确保文体旅游行业房屋安全“百日大整治”行动的圆满完成。

（三）强化整改落实。各股室（单位）、各镇（街道）综合文化站要顺势而为，坚决啃下一批久拖不决硬骨头，彻底消除安全隐患。要按照省、市、区治违工作要求，深入开展“百日大整治”，超时序进度完成目标任务。

（四）严格责任追究。各股室（单位）、各镇（街道）综合文化站要增强责任意识和忧患意识，主动作为，勇于担当，抓牢抓实抓细排查整治各项工作，决不允许推诿扯皮、被动应付，对排查治理工作开展不力、敷衍了事或者漏报瞒报的，将依法予以问责通报。

附件：1.泉港区文体旅游行业房屋安全隐患大排查大整治  指挥部成员名单

2.泉港区房屋安全隐患大排查大整治排查单

3.泉港区房屋安全隐患大排查大整治指导建议单

4.泉港区房屋安全隐患大排查大整治验收单

5.泉港区房屋安全隐患大排查大整治汇总单

6.泉港区房屋安全隐患信息核办交办单

7.泉港区房屋安全隐患排查整治流程图

泉港区文化体育和旅游局                  2020年3月20日印发

附件1

泉港区文体旅游行业房屋安全隐患大排查

大整治指挥部成员名单

指 挥 长：刘  冰  区文体旅游局局长

副指挥长：丁思金  区文体旅游局副局长、主任科员

肖良水  区文化市场综合执法大队大队长

成    员：各镇（街道）分管领导

局机关各股室、各下属单位负责人

各镇（街道）综合文化站负责人

# 泉港区房屋安全隐患大排查大整治排查单

填写日期 :

| 工程名称 |  | 土地证（证号） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计单位 |  | 规划许可证（证号） |  |
| 勘察单位 |  | 施工许可证（证号） |  |
| 施工单位 |  | 消防验收（证号） |  |
| 监理单位 |  | 规划验收（证号） |  |
| 房屋地点 |  | 竣工验收备案（证号） |  |
| 产权人或使用人姓名 |  | 联系电话 |  |
| 房屋类别 | □城市房屋 □农村房屋 | 用地性质 | □国有土地 □集体土地 |
| 建筑面积 | ㎡ | 建成年份 |  |
| 层数 | 地上 层、地下 层 |
| 基础类型 | □条形基础 □独立基础 □桩基础 □其他： □不确定 |
| 设计情况 | □经有资质单位设计，设计单位： □未经正规设计： □有施工草图 □无施工草图 □农村套用农村建房标准图集 (农村经注册建筑师结构师设计 |
| 是否委托有资质的施工单位或农村建筑工匠 | □是 □否 | 是否有审批手续 | □是 □ 否 |
| 改造情况 | □建成后未经改造 □建成后曾改造 | □改造后有安全鉴定 □改造后无安全鉴定 | 房屋安全鉴定单位 |  |
| 现使用用途 | □经营性（包括但不限于餐馆、旅馆、教育培训、商业等各类经营性房屋） □自住 □租赁 □生产 □居住、仓储、加工“三合一” □其它： |
| 结构形式 | □“四无”建筑 □擅自改变使用功能的建筑 □擅自改变房屋结构和布局的建筑 □违法改建的建筑 □擅自对地下空间进行开挖的建筑 □鉴定D级危房的建筑 □存在消防安全隐患的建筑 □其他情形 |
| 排查结论 |  |
| 处置方向 | □关停 □腾空 □拆除 □整改 □整理 |
| 具体处置意见 |  |
| 填报人： 村（居）责任人： 村（居）主干： 镇（街道）挂钩干部： 镇（街道）分管领导： |

填表说明：

1.在“□”中打“√”，打“√”表示存在此种情形；如符合多种情形应同时“√”；

2.具体处置意见应包括具体隐患描述，采取的处置措施、处置措施落实进度计划等内容；

3.村（居）责任人必须牵头检查房屋安全隐患，督促产权人处置落实方案，跟踪直至安全隐患消除，实现闭环管理。表格一式两份，镇（街道）、村（居）存档备案。

泉港区房屋安全隐患大排查大整治指导建议单

日期：     年   月    日

| 工程名称 |  | 建成时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 房屋地点 |  | 房屋结构 |  |
| 产权人或使用人姓名 |  | 联系电话 |  |
| 房屋类别 | (疫情隔离观察场所。 (利用民房、旧建筑物（含厂房、公共建筑等）改造从事商场超市、文创娱乐、旅馆民宿、餐饮酒吧、群租公寓（房）、托管培训、医疗美容、幼儿园、养老托老、电商经营等经营服务的人员密集场所。 (其他存在各类重大安全隐患的场所，包括位于高压线路、管廊对建筑物安全距离范围内的房屋。 (去年全区房屋安全隐患排查整治中，采用临时“封房”处置的566栋重大危险房屋。 (石化安控区范围内已腾空未拆除房屋，以及因周边房屋拆除而可能导致结构安全隐患的房屋。 |
| 安全隐患具体描述 |  |
| 排查结论 | (“四无”建筑 (擅自改变使用功能的建筑 (擅自改变房屋结构和布局的建筑 □违法改建的 □擅自对地下空间进行开挖的建筑 □鉴定D级危房的建筑 □存在消防安全隐患的建筑 |
| 处置方向 | □关停 □腾空 □拆除 □整改 □整理 |
| 属地拟采取的处置措施 |  |
| 指导建议 | 指导小组经办： 指导小组组长： 日期： 日期： |
| 落实情况 | 业务组经办： 业务组组长： 日期： 日期： |

填表说明：1.本表一式两份，由业务组负责填写；

2.区业务组应与各镇（街道）充分沟通，做好衔接，达成共识；

3.区业务组需跟踪落实反馈，实现闭环管理。

泉港区房屋安全隐患大排查大整治验收单

填写日期 :

| 工程名称 |  | 土地证（证号） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计单位 |  | 规划许可证（证号） |  |
| 勘察单位 |  | 施工许可证（证号） |  |
| 施工单位 |  | 消防验收（证号） |  |
| 监理单位 |  | 规划验收（证号） |  |
| 房屋地点 |  | 竣工验收备案（证号） |  |
| 产权人或使用人姓名 |  | 联系电话 |  |
| 验收规程 | □停止使用,人员撤离 □整体拆除 □局部拆除或恢复原使用功能 □进行加固补强 □消防安全整改 |
| 村（居）责任人： 村（居）主干： 镇（街道）挂钩干部： 区指挥部业务组： 镇（街道）分管领导： |

注：1.在“□”中打“√”，打“√”表示存在此种情形；如符合多种情形应同时“√”；

- 可附相应的视频、相片和文字说明材料；

- 表格一式两份，镇（街道）、村（居）存档备案。

泉港区房屋安全隐患大排查大整治汇总单

属地政府（盖章）：                                                日期：     年   月    日

| 序号 | 业主姓名 | 详细地址 | 房屋类别 | 隐患类别 | 处置方式 （五个一批） | 完成时限 | 镇（街道）挂钩干部 | 镇（街道）分管领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汇总 | 截止 月 日，累计排查 宗，排查面积 平方米；其中存在隐患的 宗，隐患面积 平方米；已累计处置 宗，处置面积 平方米，其中关停 宗，腾空 宗，拆除 宗，整改 宗，整理 宗；正在处置 宗，正在处置面积 平方米。 |

镇（街道）镇长（主任）：                                 镇（街道）书记：

填表说明：1.详细地址应具体公安标准地址，包含镇（街道）、村（居）信息；

2.房屋类别对应为“百日大整治”方案中的排查范围及重点的5类房屋；隐患类别对应方案中排查内容7类；处置方式对应方案中的“五个一批”。

泉港区房屋安全隐患信息核实交办单

交办时间：                         级别：(市级举报交办     (区级举报交办

| 信息编号 |  | 责任分解单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  | 办结时限 |  |
| 具体内容 |  |
| 办理进度 | 办理情况 |
| 信息核实 | 信息是否属实（图文）： (属实 (部分属实 (不属实 |
|  | 经办人员（签名）： 电话： 日期： 责任领导（签名）： 电话： 日期：： |
| 处置措施 | 如信息属实，拟采取、已采取的处置措施（图文）： |
|  | 经办人员（签名）： 电话： 日期： 责任领导（签名）： 电话： 日期： |
| 核办验收 | 信息是否已处置完成。无法按时完成的需说明情况（图文）： |
|  | 经办人员（签名）： 电话： 日期： 责任领导（签名）： 电话： 日期： |
| 备 注 | 其他需要说明的情况： |

填表说明：

1.交办的每件信息，均需在接件日起3日内填报并反馈“信息核实”内容；在自接件日起10日内填报并反馈“处置措施”内容；在自接件日起15日内填报并反馈“核办验收”内容；

2.交办件如经核查不属实，处置措施、核办验收不再填写；如经核实为部分属实，应明确不属实部分内容，并继续填写处置措施、核办验收；如经核实为属实，应继续填写处置措施、核办验收。

3.责任领导签名为科级分管领导签字。

4.本表一式两份，办理过程阶段只需签字扫描报送本表格，核办验收后需上报纸质版至我办存档。

泉港区房屋安全隐患排查整治流程图