界政〔2020〕41号

界山镇人民政府关于分解第一批交通领域安全

隐患整治任务的通知

各村委会，镇道路交通安全综合整治工作领导小组成员单位：

全镇交通领域安全隐患大排查大整治工作开展以来，镇道安办排查汇总各类交通安全隐患上报区道安办。根据《关于下发第一批交通领域安全隐患整治任务的通知》（泉港道安办〔2020〕 10号）文件要求，现将隐患整治任务分解给你们，具体工作要求如下：

一、迅速部署推进。各整治责任单位要切实提高政治站位，迅速组织部署，积极主动作为，对照下发的安全隐患整治任务分解表，落实整治措施、加快整治进度，确保按要求时限保质保量完成整治任务。

二、强化督导检查。各村委会、各相关单位要对照整治任务分解表督促责任单位落实整治措施、按照时序推进整治工作；对工作进展迟缓、措施未落实、未经批准擅自变更整治措施、虚报进度的，对重要时间节点任务未及时完成，将视情上报提请镇纪委监察组、效能办按照有关规定予以通报。

三、加强信息报送。各整治责任单位要严格按“一处一档”规范建立整治台账，指定专人负责信息上报工作。对已完成整治的项目要及时报送《安全隐患销号报告》（详见附件3），附带整治前后对比照等相关佐证材料。区道安办要核查佐证材料或实地抽查，根据情况决定是否给予销号。对不予以销号的，将通知整治单位按规定整改。

联系人：吴开华，联系电话：13859719662

附件：1. 2020年全镇交通领域安全隐患整治任务分解表（第一批）

- 安全隐患销号报告

- 交通领域安全隐患整治一处一档

泉港区界山镇人民政府

2020年4月21日

附件1：

2020年全区交通领域安全隐患整治任务分解表（第一批）

| 序号 | 隐患 类型 | 隐患具体情况 | 整改措施 | 责任单位 | 责任领导 | 整治期限 | 填报部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路 | 228国道石化园区巡逻中队门口桥头，路段缺少警示标志，夜间视线不良。 | 完善标志标线。 | 公路分局牵头，界山镇政府配合 | 张小阳 | 4月30日 | 交警南埔中队 |  |
| 2 | 道路 | 国道324线130公里+250米至131公里+450米路段为事故多发路段。 | 路中缺口过大、标志标线不全等，建议道路主管部门进行整治方案论证，开展整治。 | 公路分局牵头，界山镇配合 | 张小阳 | 12月1日 | 交警事故中队 | 事故多发 |
| 3 | 道路 | 南枫路前炉村路口，减速带破损严重。 | 更换减速带。 | 岭头村 | 柳亚宾 | 4月30日 | 交警执法中队 |  |
| 4 | 道路 | 国华线玉湖段龙马溪边缺少护栏。 | 修复路面，安装安全护栏 | 界山镇牵头，玉糊村配合 | 柳亚宾 | 5月31日 | 界山镇 |  |
| 5 | 道路 | 国华线道路有影响交通安全电线杆（电力、通信） | 界山镇协调电力、电信主管部门移除杆线，可发隐患整治函件。（电力电信等部门非道安成员单位） | 界山镇 （交通运输局） | 柳亚宾 | 5月31日 | 界山镇 |  |
| 6 | 道路 | 狮东村沿陵路路基开裂下沉 | 修复路基、路面 | 交通运输局牵头，狮东村配合 | 林龙峻 | 5月31日 | 界山镇 |  |
| 7 | 道路 | 维真至龙马溪道路缺少防护措施 | 完善安全防护措施 | 东张村 | 柳亚宾 | 5月31日 | 界山镇 |  |
| 8 | 道路 | 九峰山上山道路安全防护不全 | 完善安全防护措施 | 鹅头村 | 柳亚宾 | 5月31日 | 界山镇 |  |
| 9 | 道路 | 南枫路界山村至河阳村路段，道路标志标线不全，河阳村路口交通标志不全，部分路面磨损严重。 | 修复路面，完善标志标线 | 交通运输局牵头，界山、河阳、鸠林配合 | 林龙峻 | 5月31日 | 交警执法中队 | 学校 |
| 10 | 道路 | 界山村至秀溪村乡道，路面磨损严重，临崖护栏缺失。 | 修复路面，设置防护栏 | 界山村 | 柳亚宾 | 5月31日 | 交警执法中队 | 学校 |
| 11 | 道路 | 玉山村至惠华桥头乡道，交通标志标线、交通安全设施均无，玉湖村临水（龙马溪）一侧无安全护栏。 | 完善标志标线，设置防护栏 | 界山镇牵头，玉湖、玉山配合 | 柳亚宾 | 5月31日 | 交警执法中队 |  |
| 12 | 道路 | 南枫路河阳劝导站至惠华桥头，路面标志标线缺失，交通标志不完善，惠华街灯杆、电线杆埋设不规范，街道两侧店面门口违章搭盖情况严重，影响交通。 | 交通运输局负责完善标志标线、设施，清除隐患；界山镇加强路边违章搭盖整治。 | 交通运输局牵头，东张、河阳村配合 | 林龙峻 柳亚宾 | 7月30日 | 交警执法中队 |  |
| 13 | 道路 | 南枫路岭头村至国道228线下朱尾乡道，全程路面无交通标志标线，转弯处无反光警示标志。 | 完善标志标线 | 界山镇牵头，岭头、东凉、下朱配合 | 柳亚宾 | 5月31日 | 交警执法中队 |  |
| 14 | 道路 | 南枫路加油站路口至东凉村乡道，全程路面无交通标志标线。 | 完善标志标线 | 界山镇牵头，大前、东凉配合 | 柳亚宾 | 7月30日 | 交警执法中队 |  |
| 15 | 道路 | 国道324线加油站路口至界山卫生院，全程路面无交通标志标线。 | 完善标志标线 | 界山镇牵头，界山、鹅头配合 | 柳亚宾 | 7月30日 | 交警执法中队 |  |
| 16 | 道路 | 国道324线界山红绿灯路口，右侧马路集市，存在交通安全隐患。 | 整治取缔路边占道、遮挡路口视线摊点 | 城建执法中队牵头，界山村配合 | 张伟强 | 5月31日 | 交警执法中队 |  |
| 17 | 道路 | 南枫路玉湖三角台，马路集市，存在交通安全隐患。 | 整治取缔路边占道、遮挡路口视线摊点 | 城建执法中队牵头，东张、玉湖配合 | 张伟强 | 5月31日 | 交警执法中队 |  |
| 18 | 道路 | 南枫路惠华桥头路口，无叉路口标志、减速坎、警示牌、夜间照明。 | 设置标志牌、减速坎、照明 | 交通运输局牵头，东张村配合 | 林龙峻 柳亚宾 | 5月31日 | 交警执法中队 |  |

附件2

安全隐患销号报告

区交通领域安全隐患大排查大整治组：

我单位负责的第一批第      号 （填写隐患具体内容） /道路沿线开口隐患第      号   （填写隐患具体内容）  交通领域安全隐患整治任务已按要求整治完成，消除安全隐患，符合销号条件。

特此报告。

附：1、整治前后对比照（格式样本附后）

2、相关佐证材料（根据情况上报整治方案、设计图纸、施工合同、验收报告等）

单位（盖章）：

年    月    日

附件3

交通领域安全隐患整治一处一档

（整治前后对比照）

| 序号 | 隐患 类型 | 隐患具体情况 | 整改措施 | 责任单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整 治 前 |  |
| 整 治 后 |  |

泉港区界山镇党政办                  2020年4月21日印发