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[bookmark: _GoBack]前黄镇古县村土仁山围塘防汛抢险应急预案

为了有效防御灾害性台风、暴雨、洪水、决堤，开展防汛抢险工作，更好地贯彻执行“安全第一、常备不懈、预防为主、全力抢险”的防汛方针，做好防汛减灾工作，确保人民群众生命和财产安全，创建和谐平安社会，特制定本预案。
一、基本概况
土仁山围塘，位于前黄镇古县村，是一座以农业灌溉为主，结合防洪、排水的小型山围塘，坝型为均质土坝，总库容3万立方米。坝高20米，坝顶长50米，有效灌溉面积200亩，保护下游土仁自然村100人的生命财产安全。
二、应急抢险队伍
组  长：陈苗珠       
成  员：黄细民       
连清强        
朱庆峰       
林海阳       
林淑宝       
        林水明           
三、防汛抢险重点部位
主要是防止堤坝溃堤、管涌，进行防汛巡视。
四、防汛物资储备
编织袋100条，铜锣1副、锄头4把、铁锹2把、雨具5件、手电筒5把。
五、组织防汛抢险救灾
1.信息输出，根据紧急程度、分别或同时采用电话，手机短信，敲锣等方式将可能出现或已经出现信息及时通知，进行加强巡逻、备料。
2.人员到位，下暴雨时值班人员立即加强巡视，备足应急物资，防汛人员到位待命，不得外出。接到集合命令时，应在10分钟内赶到指定地点。
3.组织抢险，在确定堤坝出现管涌时，立即抢堵，出现水位达到或超过警戒线，应进行泄洪，确保安全度汛。
4.灾情上报，开展抢险救灾的同时，救灾负责人要及时将灾情状况和抢险救灾情况迅速汇总上报镇政府。
六、紧急状态时下游群众安全撤离安置方案。
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	姓名
	职务

	古县
	土仁
	100
	撤往附近山顶
	朱庆峰　
	水库
管理员　




泉州市泉港区前黄镇古县村委会
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